廉江市2025年重点建设项目计划

廉江市发展和改革局

二○二五年二月

简 要 说 明

一、2024年重点项目计划安排情况

2024年安排投资1000万元以上的重点项目189个，其中，续建项目81个，新开工项目52个，前期预备项目56个，总投资1198.71亿元(不含前期预备项目），年度计划投资176.42亿元。截止2024年12月底，全市重点项目完成总投资134.85亿元,完成年度计划投资的76.44%。

2024年全市重点项目竣工有21个项目，分别是广东长盈材料有限责任公司年产5000吨再生塑料粒建设项目、湛江德鹏生态农业有限公司生鸡屠宰冷链运输销售项目、湛江市恒驰模具有限公司廉江市高端金属模具制造项目、廉江市智能家电温控器生产基地建设项目、廉江市力高尔电器有限公司高端智能烘干消毒一体机项目、廉江市芸品水岸阁项目、廉江市盛和华府、廉江市万合隆广场（一期）、廉江龙湖山庄（五期）、廉江市人民医院医技综合楼建设项目、廉江市横山镇自来水厂、配套管网及基础设施改造工程项目、廉江市城乡融合示范区罗州片区基础设施建设项目、廉江市工人文化宫（城区、安铺）项目、廉江市第二中学初中部搬迁项目、渝湛高速公路龙头沙互通式立交连接线项目、石岭镇源源红生态旅游基地项目、廉江市志成生态农业有限公司茶田生态综合体项目、广东润裕养殖有限公司新村种鸡养殖场、广东名龙农牧有限公司湛江鸡原种繁育基地、廉江市良垌80兆瓦渔光互补光伏项目、廉江市车板镇200兆瓦光伏渔光互补项目，总投资69.54亿元。

二、2025年重点项目计划编制原则

我市重点项目建设工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动地方经济实现质的有效提升和量的合理增长。重点建设项目计划安排遵循以下原则：（1）将列入廉江市“十五五”重点建设项目规划；（2）已列入地方政府专项债项目；（3）符合产业政策，对区域协调发展和城乡统筹发展有重大影响的项目；（4）有利于拉动廉江经济社会的发展，对全力打造跨越式高质量发展具有重要作用的项目；（5）未正式批准项目列为前期预备项目。

三、2025年重点项目计划安排情况

2025年初步安排投资1000万元以上的重点项目192个，其中，续建项目90个，新开工项目49个，前期预备项目53个，总投资1229.53亿元(不含前期预备项目），年度计划投资145.41亿元。在年度计划安排上，将根据项目进展情况对年度计划作适当调整。

四、2025年重点项目计划实施意见

- 2025年是“十四五”规划目标任务收官之年，全市既要正视困难，更要坚定信心，要切实把思想和行动统一到习近平总书记、党中央关于经济形势的科学判断和经济工作的决策部署上来，并认真贯彻落实全省高质量发展大会精神，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，巩固湛江市县域经济“排头兵”位置。全市各部门要将推进重点项目建设作为2025年经济工作的关键抓手，深化思想认识，在市委、市政府的坚强领导下，全力以赴推动重点项目建设落地，确保完成全年目标任务。

（一）加强组织领导。不断完善廉江市四套班子领导联系重点项目推进机制，全面压实牵头单位工作责任，做好全方位、全过程的跟踪服务，主动克服“等靠要”思想，聚焦关键问题化解，全面厘清职责界限，推动各有关部门既要立足岗位、履职尽责，又要加强沟通协调，调动一切可用资源解决项目推进过程中遇到的问题，切实保障项目顺利开工建设。

（二）优化联动协调。针对性加强重点项目建设的全过程监测、分析和调度，持续推进工程建设项目审批制度、审批服务、商事制度等系列改革，加快解决重点项目推进过程中遇到的三线迁改、土地征拆、办证手续等问题，落实重点项目的用地、用水、用电、办证等事项，为项目建设消除堵点、难点。加大项目前期工作保障力度，积极争取上级资金、用地指标、用地规模等各方面要素支持，为加快推进项目前期工作提供坚实要素保障。

（三）做优项目储备。全市各职能部门要立足自身行业发展特色做好项目储备，加强对补短板、强基础、惠民生的基础设施项目谋划储备，增加地方投资；尤其要大力做好地方专项债项目、国债项目谋划工作，认真研究债券支持的领域，谋划的项目既要符合上级政策要求，又要紧密结合我市实际，备选项目清单应纳尽纳，为廉江高质量发展储备强劲动力。

（四）强化考核督导。根据市委市政府的统一部署，推进重点建设项目考核制度，加大重点项目督查督导力度，对重点项目推进较慢的有关部门以及项目久拖未决的难点、堵点问题采取现场督查督办，并对项目推进中的慢作为、乱作为、不作为等现象严肃追究责任，确保重点项目早日建成达效。