附件

项目支出绩效自评报告

项目名称：廉江市横山镇2023年度第二批次城镇建设用地项目森林植被恢复费

评价年度：2024年

市级预算部门单位（公章）：廉江市自然资源局

填报日期：2025年7月15日

一、项目基本情况

（一）项目概况

横山镇金山工业园坐落于廉安公路、国道325线和渝湛高速公路交叉口，工业园区规划占地面积广阔，共计1.5万亩，该项目拟用于金山工业园区工业用地及配套道路项目，建设生产产房、办公室级配套道路等。项目的实施建设可以切实改善金山工业园区的投资环境，提升园区的承载力，保障入园企业和在建项目的生产和建设需求强化园区基础设施建设，助力园区产业发展，为吸引投资创造必要的良好条件，推动这片工业热土的繁荣发展，使金山工业园成为廉江市经济增长的新引擎，为当地就业和经济发展注入强大动力。建设项目拟使用林地位于廉江市横山镇，涉及的林地地籍小（细）班共18，分布在廉江市横山镇黎村仔、黄垌岭、七块仔经济合作社和石岭林场大岭林队，项目拟使用土地总面积31.68hm2，其中林地面积29.34hm2，占总面积的92.6%。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况

该项目的建设有利于集约使用土地，有利于降低政府服务成本。将有效带动项目区周边地区的经济发展，加快周边城镇之间的经济整合，实现资源的优化配置，增加地方就业机会，提高居民收入水平；改善投资环境，促进地区经济社会发展。

- 项目经费

本项目使用林地29.34hm2，使用的林地为非城市规划区范围内的林地，根据计算标准，项目征收森林植被恢复费518.75万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

本次评价遵循目标导向性原则、科学客观性原则、公平公正性原则，采用成本效益分析法、目标预定与实施效果比较法、因素分析法等方法。本次评价基准日为2024年12月31日。

（二）评价指标体系

本次评价主要基于《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）附件2《项目支出绩效评价指标体系框架》中指标体系中的指标的内容及权重，结合项目特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果和使用效果为导向，确定评价内容并相应设置评价指标及权重。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效自评结果

自评100分。

- 项目资金使用绩效

（一）过程

1.资金管理。本指标分值5分，得分5分。资金支出率=（支出额/预算额度）×100%。2025年初下达本项目预算经费518.75万元，支出额518.75万元。

2.事项管理。本指标分值5分，得分5分。考核主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。

3.绩效目标管理。本指标20分，得分20分。考核部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。

（二）产出

1.数量指标。本指标分值6.37分，得分6.37分，指标已完成。

2.质量指标。本指标分值15.9分，得分15.9分，指标已完成。

3.时效指标。本指标分值9.54分，得分9.54分，指标已完成。

4.成本指标。本指标分3.19分，得分3.19分，指标已完成。

（三）效益

1.经济效益指标。

2.社会效益指标。

3.生态效益指标。

4.可持续影响指标。

5.满意度指标。

本指标分值35分，得分35分。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

征地款支付问题影响被征地单位盖章，拖慢项目进度时效，造成成本增加。

六、改进意见

提前沟通落实征地款支付，保证项目盖章及时进行。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟在资源局征地工作中经办人员考核运用，并在局里年度总结公开。