廉江市2026年重点建设项目计划（草案）

廉江市发展和改革局

二○二六年三月

简要说明

一、2025年重点项目计划安排情况

2025年安排投资1000万元以上的重点项目192个，其中，续建项目90个，新开工项目49个，前期预备项目53个，总投资1229.53亿元(不含前期预备项目），年度计划投资145.41亿元。截至2025年12月底，全市重点项目完成总投资132.68亿元,完成年度计划投资的91.25%。

2025年全市重点项目竣工有12个项目，分别是廉江市兴华建材饰面用花岗岩矿开采项目、广东汉秦科技有限公司瑞达声学蓝牙耳机制造项目、廉江市亿佳塑料造粒及原材料供应项目、廉江市富昌橡胶制品及模具制造项目、广东德铭混凝土有限公司车板镇年生产60万方混凝土搅拌站项目建设、廉江市武陵水库灌区续建配套与节水改造工程项目、廉江碧桂园大成花园、永盛商业城项目、廉江市农业资源循环利用处理中心项目、廉江市百千万工程新型城镇化配电网示范区专项线路升级配套项目(2024年整线（成片）修理项目)、湛江220千伏石城输变电工程项目、湛江110千伏和寮输变电工程项目，总投资30.76亿元。

二、2026年重点项目计划编制原则

重点建设项目计划安排遵循以下原则：（1）将纳入廉江市“十五五”规划重大项目；（2）已列入地方政府专项债项目；（3）符合产业政策，对区域协调发展和城乡统筹发展有重大影响的项目；（4）有利于拉动廉江经济社会发展的项目；（5）前期工作较为成熟但未达到开工条件的列为前期预备项目；（6）项目总投资需大于或等于5000万元。

三、2026年重点项目计划安排情况

2026年初步安排投资5000万元以上的重点项目112个，其中，续建项目63个，新开工项目25个，前期预备项目24个，总投资960.50亿元(不含前期预备项目），年度计划投资137.58亿元。在年度计划安排上，将根据项目进展情况对年度计划做适当调整。

四、2026年重点项目计划实施意见

- 2026年是“十五五”规划开局之年，全市各部门要将推进重点项目建设作为2026年经济工作的关键抓手，深化思想认识，在市委、市政府的坚强领导下，全力以赴推动重点项目建设落地。

（一）强化主体责任。各责任单位和有关职能部门要主动克服“等靠要”思想，既要立足岗位、履职尽责，又要加强沟通协调，调动一切可用要素解决项目推进过程中遇到的问题，切实保障项目顺利开工建设。

（二）深化协调配合。各部门间要加快解决重点项目推进过程中遇到的三线迁改、土地征拆、办证手续等问题，落实重点项目的用地、用水、用电、办证等事项，为项目建设消除堵点、难点；加大项目前期工作保障力度，积极争取上级资金、用地指标、用地规模等各方面要素支持，为加快推进项目前期工作提供坚实要素保障。

（三）优化项目储备。全市各职能部门、镇街（高新区）要立足自身行业发展特色做好项目储备，大力做好地方专项债项目、国债项目谋划工作，认真研究债券支持的领域，谋划的项目既要符合上级政策要求，又要紧密结合我市实际；也应结合客观条件，做好社会投资项目谋划工作，储备一批契合廉江市“十五五”规划发展方向的社会投资项目，为廉江高质量发展储备强劲动力。