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一、基本情况

廉江市地方储备粮中心库建设项目是国家粮食重大工程和市委市政府2016年20个重点推进建设的项目之一，该项目旨在通过科学规划与合理布局，提升粮食储备的现代化水平，保障粮食安全，促进农业经济的可持续发展。
项目主要建设内容为新建总仓容6万吨的地方储备粮中心库，占地面积64763.39平方米，总建筑面积27884平方米。具体包括粮食仓库13栋、粮食质量检测中心1栋（3层）、食用油脂仓库、食用油罐、烘干房等相关配套生产生活设施。项目自2015年1月启动，至2016年12月结束，建设周期为24个月。目前，项目已按计划完成全部建设内容，并投入使用。

本项目绩效目标为：通过建设地方储备粮中心库，提高粮食储备能力，保障粮食安全，促进农业经济的稳定发展，完成我市地方储备粮储备任务：稻谷22315吨，成品粮4546吨。同时，通过科学管理与运营，实现粮食储备的高效、安全、环保，提升粮食储备的现代化水平。

二、绩效自评工作开展情况

在绩效自评工作方面，针对廉江市地方储备粮中心库建设项目实施的538万元资金，由廉江市发展和改革局牵头廉江市粮食收储和物资储备中心开展对廉江市地方储备粮中心库建设项目绩效自评工作。

廉江市发展和改革局严格按照《关于开展2026年项目支出自我绩效评价工作的通知》（廉财绩〔2026〕5号）的有关要求，一是结合廉江市地方储备粮中心库建设项目年度计划和年度绩效考核指标，填报《项目绩效自评指标评分表》；二是逐一针对《项目绩效自评指标评分表》的各项评分标准进行自评打分；三是编制《廉江市地方储备粮中心库建设项目支出绩效自评报告》；四是指导廉江市粮食收储和物资储备中心提供具体的项目资料，最终整理汇编形成《廉江市地方储备粮中心库建设项目绩效自评佐证资料》。

三、绩效自评结果

经过对项目过程、产出、效益三个方面进行自评，项目自评分数为100分，自评等级为“优”。

项目资金使用绩效

（一）资金管理过程情况

1.资金到位情况。我市地方储备粮中心库建设项目已于2020年8月21日竣工验收，项目工程由廉江市第一建筑工程有限公司承包，合同价为5833.51万元。项目建设资金在中央、省、湛江市补助的专项资金中支付，不足部分由市财政统筹解决。该项目一期工程已验收结算，工程尾款为538万元，市财政于2025年下达直接支付指标538万元。

2.资金执行情况。我单位已于2025年11月19日将538万元支付给廉江市第一建筑工程有限公司，资金执行率100%。
3.资金管理情况。该笔资金属于年中预算追加的直接支付资金。自资金到位以来，我单位始终秉持严谨、规范的管理原则，严格遵循上级指示精神，同时结合本单位内部控制及财务管理的具体制度要求，合规使用资金，确保专款专用。
（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。质量指标：从合同履约、法规执行、档案管理到工程实体质量等均验收通过；时效指标：项目资金于2025年11月下达，于2025年11月19日完成支付；成本指标：该项目本次支出金额为538万元。
2.效益指标完成情况。社会效益：公共服务水平提升；经济效益：促进农业经济的稳定发展，增强了农业经济的抗风险能力；满意度指标：群众及社会满意度≥95%。
五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

在资金支付管理方面，我们积极跟进财政支付流程，在财政下达直接支付指标当日，严格按照规定和要求，迅速且有序地完成了支付操作，确保了项目资金准时到位，有效降低了资金拨付延误给项目推进带来不利影响的可能性。

六、改进意见

无

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

在绩效自评过程中，为进一步提升管理效能，我们将针对性地完善各项管理制度，确保管理流程的规范化与高效化。同时，我们将持续加强项目和资金的管理水平，以更加精细化的管理手段，保障项目的顺利推进与资金的合理使用，确保管理工作既扎实又到位。此外，我们已严格按照规定，将绩效自评的结果及时对外公开，以接受社会监督，促进管理的透明化与公正性。
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